Российская Федерация

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «11» марта 2025 года № 23

«О подготовке и проведении пропуска паводковых вод»

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. за № 68-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка,

постановляю:

- Создать при администрации сельского поселения Пискалы противопаводковую комиссию в составе:

- Председатель комиссии – глава администрации с.п.Пискалы Жилкина С.А.

- Секретарь комиссии – Алтунина Л.П., специалист 2 категории,

- Члены комиссии: Рассолов А.А., председатель территориального общественного самоуправления, Альхов С.В. –староста с.Красная Дубрава, Прохоров В.С., староста с.Новое Еремкино, по согласованию.

- Мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Пискалы утвердить.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Пискалы                                                 С.А.Жилкина

План мероприятий по обеспечению

безопасности эксплуатаций ГТС

в период паводка 2025 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистить от льда и других заторных элементов вокруг приемно-пропускной камеры до ледозащитных свай | Средства местного бюджета | Глава администрации – Жилкина С.А. | При таянии снега |
| 2 | Очистка от снега верхней части дамбы с целью отвода талой воды в сбросные лотки | Средства местного бюджета | Председатель ТОС - Рассолов А.А. | Перед паводком |
| 3 | Освобождение от снега и других предметов с боковых дорожных лотков сброса воды | Средства местного бюджета | Председатель ТОС - Рассолов А.А. | Перед таянием снега |
| 4 | Иметь (по договорам) на время половодья исправную аварийную технику (бульдозера, экскаватор. груз. автомашин) | Средства местного бюджета | Глава администрации - Жилкина С.А. | До 17 марта |
| 5 | Организовать круглосуточное дежурство | Средства местного бюджета | Председатель ТОС - Рассолов А.А. | Во время паводка |

Глава администрации

сельского поселения Пискалы                                                    Жилкина С.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава сельского поселения Пискалы

Жилкина С.А

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ В 2025 ГОДУ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обвалку, а в случае подтопления провести промывку, хлорирование. Провести очистку крыш многоквартирных домов, отмостков | по мере необходимости | мастер участка с. Пискалы Пальцев С.М. |
| 2 | Провести очистку отворных каналов плотин от заторов | до 24.03.2025 г. | председатель ТОС сельского поселения Пискалы Рассолов А.А. |
| 3 | Организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения Пискалы во время паводка | по мере необходимости | противопаводковая комиссия |
| 4 | Своевременно обеспечить запасами продовольствия население, кормами-скот | до 24.04.2025г. | староста села Красная Дубрава Альхов С.В. |
| 5 | Для ликвидации возможного возникновения ЧС предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, автомашины, погрузочных средств) | по мере необходимости | Жилкина С.А.- глава сельского поселения Пискалы |